依据《军用软件测试指南》、《军用软件鉴定测评指南》、软件任务书和软件需求规格说明等文档，结合BK11X1标校软件特点和承研单位提供的测试环境，制定以下测评策略：

1）文档审查内容为审查文档的齐套性、准确性、一致性和完整性，对于文档差距较大的软件，由测评机构提出申请，测评机构组织开展会议审查；

2）对于配置级测试，先开展文档审查、代码审查、静态分析等静态测试，待静态测试发现问题闭环后再开展动态测试；

3）对测试过程中发生的软件更改和版本升级要依据软件开发方提交的软件更改单进行更改确认，并对软件的更改进行影响域分析，开展回归测试；

4）测试过程中存在有争议的问题，应组织研制单位、软件测评机构、软件总体单位等相关方确认进行确认；

5）针对无法使用动态测试手段直接验证的需求，采用程序插桩或代码审查及其它等效方式进行测试；

测试方法

表6-3配置项测试类型和测试方法

| 测试类型 名称 | 测试类型标识 | 测试内容及方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 文档审查 | DC | 通过人工审查的方式，依据《军用软件开发文档通用要求》，对研制方提交的软件需求规格说明、设计文档进行审查。文档审查依据文档检查单。 a） 审查软件文档种类是否齐套； b） 审查软件文档内容是否完整； c） 审查软件文档描述是否准确； d） 审查软件文档格式是否规范； e） 审查软件文档是否文文一致、文实相符。 |
| 静态分析 | SA | 根据静态分析的审查项和技术要求以及被测软件质量特性需求，制定静态分析检查单。利用测试工具testbed和klocwork分别对各配置项软件进行编码规则检查、软件质量特性分析。编码规则检查结果和软件质量特性分析结果作为软件质量评价的参考，注释率不足20%需改正。 |
| 代码审查 | CR | 使用klocwork工具结合人工审查的方式，审查代码和设计的一致性、代码执行标准的情况、代码逻辑表达的正确性、代码结构的合理性以及代码的可读性。 |
| 功能测试 | SU | 功能测试根据被测软件的功能特点 a）用正常值的等价类输入数据值测试； b）用非正常值的等价类输入数据值测试； c）进行每个功能的合法边界值和非法边界值输入的测试； d）用一系列真实的数据类型和数据值运行，测试超负荷、饱和及其他“最坏情况”的结果； e）对控制流程的正确性、合理性等进行验证； f）对用户接口正常和异常数据输入的测试。 包含初始化功能 、 数据采集解析功能 、 数据处理功能 、 界面显示 、 数据保存 、 参数转换 、 时间同步 、 惯组标定 、 参数上传 、 软件交互 、 软件升级流程和异常 等测试项 |
| 接口测试 | IO | 对配置项接口测试主要测试配置项软件的对外接口，对子系统接口进行测试主要测试子系统的对外接口； 1、测试输出的数据格式是否满足通信协议的要求； 2、对传输发生异常的数据，软件是否有相应的容错机制。 包含与惯组串口接口 、用户界面接口 等测试项 |
| 性能测试 | AC | 检查被测软件是否满足需求规格说明中规定的性能指标。性能测试需要进行多次读取测量值，每次测量值均满足测试要求，则测试通过 包含标定性能测试 等测试项 |
| 强度测试 | ST | 强制软件运行在不正常到发生故障的情况下（设计的极限状态到超出极限），检验软件可以运行到何种程度的测试； 强度测试通过长时间运行系统、加大通信力度等方式进行验证系统的抗压能力。 包含长时间强度测试 等测试项 |
| 安全性测试 | SE | 进行对异常条件下软件的处理和保护能力的测试（以表明不会因为可能的单个或多个输入错误而导致的不安全状态） 包含标校软件安全性 等测试项 |
| 人机交互界面测试 | GUI | 依据软件人机界面规范，验证软件人机交互界面的完整性，一致性，准确性，友好性，合理性，指导性； |
| 余量测试 | AT | 余量测试主要是验证程序存储空间、程序运行空间、数据存储空间以及软件控制周期的余量是否达到需求规格说明中的要求，若无明确要求时，一般要求留有不少于20%的余量。 包含资源余量测试 等测试项 |
| 边界测试 | BT | 针对各属性值的边界值，采用边界值左侧临界点、右侧临界点、边界值以及正常值等采样点数值进行验证。测试包括对正常范围内的边界进行测试，还包括对异常边界进行测试。 包含温度和湿度配置边界 、时间同步边界 、惯组数据边界测试 等测试项 |
| 恢复性测试 | RE | 对软件在故障、复位和重启后是否能够恢复到正确的状态进行测试。 包含通信中断恢复性 等测试项 |