测评时间周期：2025年4月-2025年6月。

测评地点：静态测试在中国科学院卫星软件评测中心、动态测试在
      ，测评主要时间节点及地点见下表。

表1-3测评时间和地点

| 序号 | 测评工作 | 起止时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 被测件接收 | 20250417-20250417 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评大纲编制 | 20250418-20250424 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评设计与实现 | 20250425-20250430 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 首轮测试 | 20250418-20250422 | 第三研究所实验室（有声音环境） |
|  | 第二轮测试 | 20250515-20250528 | 第三研究所实验室(第二轮) |
|  | 第三轮测试 | 20250516-20250520 | 这是第三轮的动态测试地点 |
|  | 测评总结 | 20250623-20250630 | 中国科学院卫星软件评测中心 |