测评时间周期：2025年12月-2026年3月。

测评地点：静态测试在中国科学院卫星软件评测中心、动态测试在
      ，测评主要时间节点及地点见下表。

表1-3测评时间和地点

| 序号 | 测评工作 | 起止时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 被测件接收 | 20251229-20251229 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评大纲编制 | 20251230-20260105 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评设计与实现 | 20260106-20260111 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 首轮测试 | 20251230-20260109 | 时代光电实验室 |
|  | 第二轮测试 | 20260213-20260228 | 时代光电实验室 |
|  | 测评总结 | 20260321-20260328 | 中国科学院卫星软件评测中心 |