测评时间周期：2025年4月至2025年6月。

测评地点：静态测试在上海市中国科学院软件测评中心、动态测试在第三研究所实验室（有声音环境）

测评主要时间节点及地点见下表。

表4-1测评时间和地点

| 序号 | 测评工作 | 起止时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 被测件初次接收 | 20250417~20250417 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评大纲编制 | 20250418~20250424 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评大纲评审 | T（天）（T为测评大纲评审时间） | / |
|  | 测评设计与实现 | 20250425~20250430 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评执行 | T0~T0+21（天）（T0为测试环境就绪事件） | 第三研究所实验室（有声音环境） |
|  | 测评总结 | T1~T1+5（天）（T1为所有版本测试完成时刻） | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 测评总结评审 | T2（T2为测评总结评审时刻） | / |